

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

п.Вейделевка

«12» марта 2024 г. № 79

**О внесении изменений в постановление**

**администрации Вейделевского района**

**от 15.10.2014 года № 170**

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы Вейделевского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района», утвержденной постановлением администрации Вейделевского района от 15.10.2014г. №170 (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района «Вейделевский район», **п о с т а н о в л я ю**:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года №170 «Об утверждении муниципальной программы Вейделевского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района» (далее – муниципальная программа):

- раздел 7, 8, 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «7.«8. 9. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников Конечные результаты муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в два этапа: I этап – 2015 - 2020 годы; II этап – 2021 - 2026 годы.Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 755 073 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2026 годах за счет средств муниципального бюджета составит 304 880 тыс. рублей, из них: На I этапе реализации 138 496 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 21 228 тыс. рублей; 2016 год – 21 884 тыс. рублей; 2017 год – 20 269 тыс. рублей; 2018 год – 17 625 тыс. рублей; 2019 год – 17 967 тыс. рублей; 2020 год – 17 870 тыс. рублей; 2021 год – 21 653 тыс. рублей; На II этапе реализации 166 384 тыс.рублей, в том числе: 2022 год – 41 510 тыс. рублей; 2023 год – 30 023 тыс. рублей; 2024 год – 50 860 тыс. рублей; 2025 год – 26 858 тыс. рублей; 2026 год - 17 133 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2026 годах за счет средств областного бюджета составит 450 193 тыс. рублей.»; К 2026 году планируется: 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 72 процентов к уровню 2015 года. 2. Увеличение общей протяженности построенных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 0,8 км. 3. Увеличение протяженности ремонта автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным типом покрытия на 0,9 км. 4. Рост пассажирооборота транспортом общего пользования до 9,504 млн. пасс.-км»; |

- таблицу 1 «Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы» раздела муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Предполагаемые объемы финансирования

муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Источники финансирования | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Вейделевс-кого района | Внебюджетные источники | Всего |
| 2015 | 0 | 577 | 21 228 | 0 | 21 805 |
| 2016 | 0 | 769 | 21 884 | 0 | 22 653 |
| 2017 | 0 | 18 669 | 20 269 | 0 | 38 938 |
| 2018 | 0 | 1 245 | 17 625 | 0 | 18 870 |
| 2019 | 0 | 1 074 | 17 967 | 0 | 19 041 |
| 2020 | 0 | 54 098 | 17 870 | 0 | 71 968 |
| 2021 | 0 | 38 715 | 21 653 | 0 | 60 368 |
| 2022 | 0 | 289 956 | 41 510 | 0 | 331 466 |
| 2023 | 0 | 42 567 | 30 023 | 0 | 72 590 |
| 2024 (прогноз) | 0 | 841 | 50 860 | 0 | 51 701 |
| 2025 (прогноз) | 0 | 841 | 26 858 | 0 | 27 699 |
| 2026 (прогноз) | 0 | 841 | 17 133 | 0 | 17 974 |
| Всего | 0 | 450 193 | 304 880 | 0 | 755 073»; |

- в подпрограмму 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» (далее – подпрограмма 1) муниципальной программы:

- раздел 5, 6, 7 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «5. «6. «7. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников Конечные результаты подпрограммы 1 | Подпрограмма I реализуется в два этапа: I этап – 2015 - 2020 годы; II этап – 2021 - 2026 годы. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы I в 2015 - 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 632 546 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2026 годах за счет средств муниципального бюджета составит 193 162 тыс. рублей, из них: На I этапе реализации 94 388 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 16 228 тыс. рублей; 2016 год – 16 384 тыс. рублей; 2017 год – 14 669 тыс. рублей; 2018 год – 11 525 тыс. рублей; 2019 год – 11 867 тыс. рублей; 2020 год – 10 169 тыс. рублей; 2021 год – 13 546 тыс. рублей. На II этапе реализации 98 774 тыс.рублей, в том числе: 2022 год – 32 860 тыс. рублей; 2023 год – 19 487 тыс. рублей; 2024 год – 15 003 тыс. рублей; 2025 год – 14 730 тыс. рублей; 2026 год - 16 694 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы II в 2015 - 2026 годах за счет средств областного бюджета составит 439 384 тыс. рублей.»; К 2026 году планируется: 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 72 процентов к уровню 2021 года. 2. Увеличение общей протяженности построенных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 0,8 км. 3. Увеличение протяженности ремонта автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным типом покрытия на 0,9 км. |

- таблицу 2 «Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1» раздела 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Предполагаемые объемы

финансирования подпрограммы 1

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Источники финансирования | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Вейделевского района | Внебюджетные источники | Всего |
| 2015 | 0 | 0 | 16 228 | 0 | 16 228 |
| 2016 | 0 | 0 | 16 384 | 0 | 16 384 |
| 2017 | 0 | 17 290 | 14 669 | 0 | 31 959 |
| 2018 | 0 | 0 | 11 525 | 0 | 11 525 |
| 2019 | 0 | 0 | 11 867 | 0 | 11 867 |
| 2020 | 0 | 53 624 | 10 169 | 0 | 63 793 |
| 2021 | 0 | 37 849 | 13 546 | 0 | 51 395 |
| 2022 | 0 | 288 900 | 32 860 | 0 | 321 760 |
| 2023 | 0 | 41 721 | 19 487 | 0 | 61 208 |
| 2024 (прогноз) | 0 | 0 | 15 003 | 0 | 15 003 |
| 2025 (прогноз) | 0 | 0 | 14 730 | 0 | 14 730 |
| 2026 (прогноз) | 0 | 0 | 16 694 | 0 | 16 694 |
| Всего | 0 | 439 384 | 193 162 | 0 | 632 546»; |

- в подпрограмму 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» (далее – подпрограмма 2) муниципальной программы:

- раздел 5, 6, 7 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «5. «6. 7. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств муниципального бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников Конечные результаты подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 реализуется в два этапа: I этап – 2015 - 2020 годы; II этап – 2021 - 2026 годы. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 122 527 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2026 годах за счет средств муниципального бюджета составит 111 719 тыс. рублей, из них: На I этапе реализации 44 108 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 5 000 тыс. рублей; 2016 год – 5 500 тыс. рублей; 2017 год – 5 600 тыс. рублей; 2018 год – 6 100 тыс. рублей; 2019 год – 6 100 тыс. рублей; 2020 год – 7 701 тыс. рублей; 2021 год – 8 107 тыс. рублей. На II этапе реализации 67 611 тыс.рублей, в том числе: 2022 год – 8 650 тыс. рублей; 2023 год – 10 536 тыс. рублей; 2024 год – 35 857 тыс. рублей; 2025 год – 12 128 тыс. рублей; 2026 год - 439 тыс. рублей; Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2026 годах за счет средств областного бюджета составит 10 808 тыс. рублей.»; К 2026 году планируется рост пассажирооборота транспортом общего пользования до 9,504 млн. пассажиро-километров |

- таблицу 3 «Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2» раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Предполагаемые объемы

финансирования подпрограммы 2

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Источники финансирования | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Вейделевского района | Внебюджетные источники | Всего |
| 2015 | 0 | 577 | 5 000 | 0 | 5 577 |
| 2016 | 0 | 769 | 5 500 | 0 | 6 269 |
| 2017 | 0 | 1 379 | 5 600 | 0 | 6 979 |
| 2018 | 0 | 1 245 | 6 100 | 0 | 7 345 |
| 2019 | 0 | 1 074 | 6 100 | 0 | 7 174 |
| 2020 | 0 | 474 | 7 701 | 0 | 8 175 |
| 2021 | 0 | 866 | 8 107 | 0 | 8 973 |
| 2022 | 0 | 1 056 | 8 650 | 0 | 9 706 |
| 2023 | 0 | 846 | 10 536 | 0 | 11 382 |
| 2024 (прогноз) | 0 | 841 | 35 857 | 0 | 36 698 |
| 2025 (прогноз) | 0 | 841 | 12 128 | 0 | 12 969 |
| 2026 (прогноз) | 0 | 841 | 439 | 0 | 1 280 |
| Всего | 0 | 10 808 | 111 719 | 0 | 122 527.»; |

- приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления по организационно – контрольной и кадровой работе администрации Вейделевского района - начальнику организационно-контрольного отдела управления по организационно-контрольной и кадровой работе администрации Вейделевского района Гончаренко О.Н. обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации муниципального района "Вейделевский район" Белгородской области "Информационный бюллетень Вейделевского района"

3. Начальнику отдела делопроизводства, писем и по связям с общественностью и СМИ администрации Вейделевского района Авериной Н.В. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Вейделевского района Белгородской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Вейделевского района- начальника управления строительства, архитектуры и ЖКХ района Адонина А.Ю.

**Глава администрации**

**Вейделевского района А.Самойлова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | **Приложение**  **к постановлению администрации**  **Вейделевского района**  **от « 12 »марта 2024 года №79** |   Приложение №1  к муниципальной программе  «Совершенствование и развитие  транспортной системы и дорожной  сети Вейделевского района»  Таблица №1  **Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы на I этапе реализации**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2 | 5 |  | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | Муниципальная программа Вейделевского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района» (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | Управление строительства, ЖКХ администрации Вейделевского района | прогрессирующий | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, в процентах | 68,6 | 70,6 | 70,7 | 71,1 | 72 | | Общая протяженность построенных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, км | 0 | 0 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным типом покрытия, км | 3,6 | 2,4 | 3,1 | 6,7 | 0,9 | 12,2 | | Пассажирооборот транспорта общего пользования, млн. пасс.-км | 9,155 | 9,155 | 9,155 | 9,155 | 9,304 | 9,304 | | Подпрограмма 1  «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2015/2020 | прогрессирующий | Общая протяженность построенных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, км | 0 | 0 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с усовершенствованным типом покрытия, км | 2,4 | 3,1 | 6,7 | 0,9 | 12,2 | | **Задача 1.1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог** | | | | | | | Основное мероприятие 1.1.1 «Субвенция бюджетам сельских поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2015/2020 | прогрессирующий | Протяженность автодорог, подлежащих содержанию, км | 412,4 | 417,7 | 424,4 | 428,8 | 433,3 | 438,3 | |  | Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту, кв.м | 2800 | 3200 | 3150 | 3000 | 3000 | | **Задача 1.2.Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик**  **и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек** | | | | | | | Основное мероприятие 1.2.1  «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения»  Вейделевского района | 2015/2020 | прогрессирующий | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км | 3,2 | 2,1 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 12,2 | | Основное мероприятие 1.2.2  «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет субвенций из бюджета поселений»  Вейделевского района | 2015/2020 | прогрессирующий | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км | 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Задача 1.3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог**  **общего пользования и искусственных сооружений** | | | | | | | Основное мероприятие 1.3.1  «Увеличение ширины проезжей части» | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2015/2020 | Протяженность увеличения проезжей части, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | | **адача 1.4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки** | | | | | | | Основное мероприятие 1.4.1.  «Строительство подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам» | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2015/2020 | прогрессирующий | Протяженность построенных подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Основное мероприятие 1.4.2.  «Строительство автодорог в населенных пунктах» | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2015/2020 | прогрессирующий | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах, км | 0 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | Основное мероприятие 1.4.3. «Строительство автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки» | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2015/2020 | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2015/2020 | прогрессирующий | Пассажирооборот транспортом общего пользования, млн. пасс.-км | 9,155 | 9,155 | 9,155 | 9,155 | 9,304 | 9,304 | | **Задача 2.1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения** | | | | | | | Основное мероприятие 2.1.1 «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении»  Вейделевского района | 2015/2020 | прогрессирующий | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | Основное мероприятие 2.1.2  «Компенсация потерь в доходах организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования транспортом в пригородном сообщении Вейделевского района»  Вейделевского района | 2015/2020 | прогрессирующий | Средний уровень достижения показателей муниципальной программы, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |   Таблица №2  **Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы на II этапе реализации** | | | | | | | | | | | | |  | |
| Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации  (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2 | | 5 |  | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Муниципальная программа Вейделевского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района»  (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2021/2026 | прогрессирующий | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, в процентах | | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Общая протяженность построенных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, км | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Общая протяженность отремонтированных  автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным типом покрытия, км | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Пассажирооборот транспорта общего пользования, млн. пасс.-км | | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | |
| Подпрограмма 1  «Совершенствование и развитие дорожной сети» | | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2021/2026 | прогрессирующий | Общая протяженность построенных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, км | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с усовершенствованным типом покрытия, км | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| **Задача 1.1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.1 «Субвенция бюджетам сельских поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2021/2026 | прогрессирующий | Протяженность автодорог, подлежащих содержанию, км | 438,3 | | 438,3 | 438,3 | 438,3 | 438,3 | 438,3 | |
|  | Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту, кв.м | 3000 | | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| **Задача 1.2.Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик**  **и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.2.1  «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» | | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2021/2026 | прогрессирующий | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км | 0,9 | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Основное мероприятие 1.2.2  «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет субвенций из бюджета поселений» | | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2021/2026 | прогрессирующий | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Задача 1.3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог**  **общего пользования и искусственных сооружений** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.3.1  «Увеличение ширины проезжей части» | | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2021/2026 | прогрессирующий | Протяженность увеличения проезжей части, км | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Задача 1.4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.4.1.  «Строительство подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам» | | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2021/2026 | прогрессирующий | Протяженность построенных подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам, км | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Основное мероприятие 1.4.2.  «Строительство автодорог в населенных пунктах» | | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2021/2026 | прогрессирующий | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах, км | 0,8 | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Основное мероприятие 1.4.3. «Строительство автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки» | | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2021/2026 | прогрессирующий | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы»  Задача 2.1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2021/2026 | прогрессирующий | Пассажирооборот транспортом общего пользования, млн. пасс.-км | 9,504 | | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | |
| **Задача 2.1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Основное мероприятие 2.1.1 «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении» | | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2021/2026 | прогрессирующий | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, единиц | 9 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Основное мероприятие 2.1.2  «Компенсация потерь в доходах организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования транспортом в пригородном сообщении Вейделевского района» | | Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района | 2021/2026 | прогрессирующий | Средний уровень достижения показателей муниципальной программы, процентов | 95 | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |

«Приложение №3

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной

сети Вейделевского района»

Таблица №1

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий**

**муниципальной программы из различных источников финансирования на I этап реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Общий объем финансирования, тыс.рублей**  **(за I-II этапы)** | **Расходы (тыс. рублей), годы** | | | | | | **Итого на I этап**  **( 2015 - 2020 годы)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Муниципальная программа** | **"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района"** | **ВСЕГО** | **755 073** | **21 805** | **22 653** | **38 938** | **18 870** | **19 041** | **71 968** | **193 275** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **450 193** | **577** | **769** | **18 669** | **1 245** | **1 074** | **54 098** | **76 432** |
| **консолидированный бюджет муниципального образования** | **304 880** | **21 228** | **21 884** | **20 269** | **17 625** | **17 967** | **17 870** | **116 843** |
| **внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 1** | **«Совершенствование и развитие дорожной сети»** | **ВСЕГО** | **632 546** | **16 228** | **16 384** | **31 959** | **11 525** | **11 867** | **63 793** | **151 756** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **439 384** | **0** | **0** | **17 290** | **0** | **0** | **53 624** | **70 914** |
| **консолидированный бюджет муниципального образования** | **193 162** | **16 228** | **16 384** | **14 669** | **11 525** | **11 867** | **10 169** | **80 842** |
| **внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 1.1.1 | «Субвенции бюджетам сельских поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 116 979 | 3 197 | 3 264 | 3 312 | 8 395 | 3 402 | 4 377 | 25 947 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» | Областной бюджет | 439 384 | 0 | 0 | 17 290 | 0 | 0 | 53 624 | 70 914 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 61 512 | 11 401 | 11 677 | 6 133 | 989 | 4 232 | 5 792 | 40 224 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет субвенций из бюджета поселений» | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 3073 | 1 630 | 1 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 073 |
| Основное мероприятие 1.3.1 | «Увеличение ширины проезжей части» | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4.1. | «Строительство подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам» | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4.2. | «Строительство автодорог в населенных пунктах» | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 11 598 | 0 | 0 | 5 224 | 2 141 | 4 233 | 0 | 11 598 |
| Основное мероприятие 1.4.3. | «Строительство автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки» | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Совершенствование и развитие транспортной системы»** | **Всего** | **122 527** | **5 577** | **6 269** | **6 979** | **7 345** | **7 174** | **8 175** | **41 519** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Областной бюджет** | **10 808** | **577** | **769** | **1 379** | **1 245** | **1 074** | **474** | **5 518** |
| **консолидированный бюджет муниципального образования** | **111 719** | **5 000** | **5 500** | **5 600** | **6 100** | **6 100** | **7 701** | **36 001** |
| **внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 2.1.1 | «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении» | Областной бюджет | 10 195 | 577 | 769 | 1 379 | 1 245 | 1 074 | 459 | 5 503 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 108 810 | 4 500 | 5000 | 5 100 | 5 600 | 5 750 | 7 350 | 33 300 |
| Основное мероприятие 2.1.2 | «Компенсация потерь в доходах организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего  образования транспортом в пригородном сообщении Вейделевского района» | Областной бюджет | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 2 908 | 500 | 500 | 500 | 500 | 350 | 351 | 2 701 |

Таблица №2

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий**

**муниципальной программы из различных источников финансирования на II этап реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Расходы (тыс. рублей), годы** | | | | | | **Итого на II этап**  **( 2021 - 2026 годы)** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **11** |
| **Муниципальная программа** | **"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района "** | **ВСЕГО** | **60 368** | **331 466** | **72 590** | **51 701** | **27 699** | **17 974** | **561 798** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **38 715** | **289 956** | **42 567** | **841** | **841** | **841** | **373 761** |
| **консолидированный бюджет муниципального образования** | **21 653** | **41 510** | **30 023** | **50 860** | **26 858** | **17 133** | **188 037** |
| **внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 1** | **«Совершенствование и развитие дорожной сети»** | **ВСЕГО** | **51 395** | **321 760** | **61 208** | **15 003** | **14 730** | **16 694** | **480 790** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **37 849** | **288 900** | **41 721** | **0** | **0** | **0** | **368 470** |
| **консолидированный бюджет муниципального образования** | **13 546** | **32 860** | **19 487** | **15 003** | **14 730** | **16 694** | **112 320** |
| **внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 1.1.1 | «Субвенции бюджетам сельских поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 11 554 | 15 760 | 17 291 | 15 003 | 14 730 | 16 694 | 91 032 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» | Областной бюджет | 37 849 | 288 900 | 41 721 | 0 | 0 | 0 | 368 470 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 1 992 | 17 100 | 2 196 | 0 | 0 | 0 | 21 288 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет субвенций из бюджета поселений» | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3.1 | «Увеличение ширины проезжей части» | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4.1. | «Строительство подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам» | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4.2. | «Строительство автодорог в населенных пунктах» | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4.3. | «Строительство автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки» | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Совершенствование и развитие транспортной системы»** | **Всего** | **8 973** | **9 706** | **11 382** | **36 698** | **12 969** | **1 280** | **81 008** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Областной бюджет** | **866** | **1 056** | **846** | **841** | **841** | **841** | **5 290** |
| **консолидированный бюджет муниципального образования** | **8 107** | **8 650** | **10 536** | **35 857** | **12 128** | **439** | **75 718** |
| **внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 2.1.1 | «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении» | Областной бюджет | 758 | 856 | 738 | 780 | 780 | 780 | 4 692 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 8 000 | 8 610 | 10 500 | 35 847 | 12 117 | 436 | 75 510 |
| Основное мероприятие 2.1.2 | «Компенсация потерь в доходах организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего  образования транспортом в пригородном сообщении Вейделевского района» | Областной бюджет | 108 | 200 | 107,6 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 598 |
| консолидированный бюджет муниципального образования | 107 | 40 | 36 | 10,2 | 11,2 | 3,2 | 207,6 |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной

сети Вейделевского района»

Таблица №1

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета**

**на I этап реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Общий объем финансирования, тыс.рублей | Расходы (тыс.рублей), годы | | | | | | Итого на I этап (2015-2020 годы) |
| ГРБС | Рз,  Пр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Муниципальная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | **304 880** | **21 228** | **21 884** | **20 269** | **17 625** | **17 967** | **17 870** | **116 843** |
| Ответственный исполнитель  Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | **193 162** | **16 228** | **16 384** | **14 669** | **11 525** | **11 867** | **10 169** | **80 842** |
| Ответственный исполнитель  Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 «Субвенции бюджетам сельских поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» |  |  | 861 | 0409 | 09 1 01 80570 | 500 | 116 979 | 3 197 | 3 264 | 3 312 | 8 395 | 3 402 | 4 377 | 25 947 |
| Основное мероприятие 1.2.1  «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» |  |  | 850 | 0409 | 09 1 02 S2140 | 200 | 61 512 | 11 401 | 11 677 | 6 133 | 989 | 4 232 | 5 792 | 40 224 |
| Основное мероприятие 1.2.2  «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет субвенций из бюджета поселений» |  |  | 850 | 04  09 | 09 1 03 80580 | 200 | 3 073 | 1 630 | 1 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 073 |
| Основное мероприятие 1.4.2.  «Строительство автодорог в населенных пунктах» |  |  | 850 | 0409 | 0910440380 | 400 | 11 598 | 0 | 0 | 5 224 | 2 141 | 4 233 | 0 | 11 598 |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | **111 719** | **5 000** | **5 500** | **5 600** | **6 100** | **6 100** | **7 700** | **36 001** |
| Ответственный исполнитель  Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении  (за счет средств местного бюджета)» |  |  | 861 | 0408 | 09 2 01 63810 | 800 | 108 810 | 4 500 | 5 000 | 5 100 | 5 600 | 5 750 | 7 350 | 33 300 |
| Основное мероприятие 2.1.2  «Компенсация потерь в доходах организациям  пассажирского  транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования  транспортом в пригородном сообщении Вейделевского района» |  |  | 861 | 0408 | 09 2 02 60430 | 800 | 2 908 | 500 | 500 | 500 | 500 | 350 | 350 | 2 701 |

Таблица №2

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета**

**на II этап реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.рублей), годы | | | | | | Итого на II этап (2021-2026 годы) |
| ГРБС | Рз,  Пр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Муниципальная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | **21 653** | **41 510** | **30 023** | **50 860** | **26 858** | **17 133** | **188 037** |
| Ответственный исполнитель  Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | **13 546** | **32 860** | **19 487** | **15 003** | **14 730** | **16 694** | **112 320** |
| Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 «Субвенции бюджетам сельских поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» |  |  | 861 | 0409 | 09 1 01 80570 | 500 | 11 554 | 15 760 | 17 291 | 15 003 | 14 730 | 16 694 | 91 032 |
| Основное мероприятие 1.2.1  «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» |  |  | 850 | 0409 | 09 1 02 S2140 | 200 | 1 992 | 17 100 | 2 196 | 0 | 0 | 0 | 21 288 |
| Основное мероприятие 1.2.2  «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет субвенций из бюджета поселений» |  |  | 850 | 04  09 | 09 1 03 80580 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4.2.  «Строительство автодорог в населенных пунктах» |  |  | 850 | 0409 | 0910440380 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | **8 107** | **8 650** | **10 536** | **35 857** | **12 128** | **439** | **75 718** |
| Ответственный исполнитель  Управление строительства, ЖКХ администрации  Вейделевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении  (за счет средств местного бюджета)» |  |  | 861 | 0408 | 09 2 01 63810 | 800 | 8 000 | 8 610 | 10 500 | 35 847 | 12 117 | 436 | 75 510 |
| Основное мероприятие 2.1.2  «Компенсация потерь в доходах организациям  пассажирского  транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования  транспортом в пригородном сообщении Вейделевского района» |  |  | 861 | 0408 | 09 2 02 60430 | 800 | 107 | 40 | 36 | 10,2 | 11,2 | 3,2 | 207,6 |